| **Fecha y hora** | **Descripción** | **Resultados** | **Problemas** | **Plan de acción** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/04/23  3:00pm-4:20pm | Primera reunión que se realizó por parte del grupo para designar las tareas para cada uno de los integrantes | Cada uno de los integrantes quedó con sus respectivas tareas, donde se repartió de manera igualitaria. Además, se tomó la decisión de reunirnos el día 17/04/2023 para programar próximas tareas y repartirlas | Aún no se presentan problemas |  | Equipo de desarrollo |
| 17/04/23  8:47 pm-9:40pm | En la segund reunión programada, cada integrante presentó las actividades que le correspondian y en conjunto se corrigieron detalles que faltaban o sobraban, haciendo una crítica constructiva en cada presentación   * Se presentó los mockups de nuestro sistema, las historias de usuarios faltantes en el forma * los casos de uso que nuestro grupo debe implementar y las especificaciones de casos de uso para ellos * Se presentó tanto los diagramas de clases de análisis y los diagramas de secuencia de cada uno de los métodos que corresponden a nuestro grupo | El dia 18/04/23 se preguntaran algunas inquietudes que surgieron durante la presentación de cada una de las actividades hechas por cada uno de los integrantes, aunque también se resolvieron algunos detalles en conjunto | algunos problemas que se nos presentaron durantes las presentaciones de cada actividades fueron las siguientes:  Si la documentación del proyecto se debe realizar para cada uno de los casos de uso o solamente de los que nos corresponde realizar, también el manejo de los actores para algunos casos de uso como lo es el consultar historia clínica del paciente donde se tiene como actores a tres personajes.  Además de también presentarse algunas dudas en la manera en cómo se está realizando la bitácora, si de la manera planteada es la adecuada | Dichas dudas fueron presentadas al coach, donde nos resolvió cada una de ellas,  a la cual se llegó a la conclusión de que el manejo de actores en una caso de uso en específico, se realizará el cambio solamente utilizando un actor que será el “personal medición”, con respecto a la documentación solamente debemos realizar los casos de uso, historias de usuario, entre otras, de lo que le corresponde a nuestro grupo | Equipo de desarrollo |
| 19/04/23  8:21 pm-9:00 pm | En la tercera reunión donde discutimos algunos temas acerca del proyecto y se nos presentó algunas dudas, con respecto a los diagramas de secuencia, además del tipo de variables en una entidad del esquema de la base de datos y también en la forma en cómo estaba distribuida las carpetas del proyecto se encontraban correctas | El dia 20/04/23 se realizará nuevamente otra reunión para ir revisando los avances con las tareas de cada uno de los integrantes, además de que ese dia el de calidad le realizará las preguntas al coach para solventar las dudas que se tuvo en esta reunión | Algunos problemas que se presentaron fueron el tipo de variable que se iba a utilizar en una entidad en específico del esquema de la base de datos, además de la forma en cómo se estaba realizando los diagramas de secuencia y la distribución de las carpetas que irán en el repositorio | Reunidos con el coach, solventó las dudas que tuvimos en su momento, donde en cuestión del tipo de la variable a utilizar debía ser varchar2 y en relación de la distribución de las carpetas se encontraban se encontraba correcta, igualmente con el diagrama de secuencia | Equipo de desarrollo |
| 20/04/23  2:00 pm-9:40pm | En la cuarta reunión tuvimos algunas dudas con respecto al plan de trabajo y al plan de calidad, se discuten esos temas | Se tomó la decisión de buscar al coach para que nos solucione dichas problemáticas |  |  | Equipo de desarrollo |
| 25/04/23  8:00pm-9:00pm | Se hizo una reunión para solventar algunas dudas que hubo entre nosotros y ademas, se repartio las actividades que cada uno de los integrantes debe realizar, donde nos dividimos en en dos grupos, cada uno conformado por dos integrantes, donde el grupo de Albert y Juan Camilo implementaran el caso de uso “Actualizar datos personales” y el otro grupo conformado por Jhair y James, implementaran el caso de uso “Consultar historial clínico”. Los problemas que se presentaron y resolvimos en conjunto, era por algunas importaciones y al ejecutar el programa no lo efectuaba con exito | Cada grupo empezará la respectiva implementación de los casos de uso correspondientes, donde en los proximos dias nos reuniremos para presentar avances al grupo y presentar dudas que se hayan presentado en el momento de la implementación | Algunos problemas que se presentaron fueron de algunas importaciones y al momento de ejecutar el programa no lo efectuaba con exito, si no que produce un error | Los problemas se solucionaron en conjunto en esta misma reunión, hablando en conjunto y dando ideas para llegar a una conclusión, donde eran errores sencillamente algunas de indentación y otras de importación, el otro problema que se presentaba era al iniciar el programa, sencillamente el comando que ingresabamos no era el correcto | Equipo de desarrollo |
| 27/04/23  4:00pm-5:30pm | Nos reunimos con el fin de exponer los avances de los casos de uso por parte de cada uno de los grupo que se formaron en la reunión pasada, además de solventar dudas que se hayan presentado en su momento | Cada grupo mostró los avances de sus casos de uso respectivos, donde el grupo de Albert además de mostrar el avance de su caso de uso, nos expuso un pequeño avance de un login, que tiene su respectiva seguridad con los tokens al momento de iniciar sesión, teniendo un prototipo de login. El otro grupo de Jhair y James presentaron los avances, donde se pidió ayuda con las librerías que se utilizarían para generar el pdf de un historial clínico de un paciente, ya que este al mostrar el historial debe poder descargar este. La próxima reunión quedó para 29/04/23 para mostrar el final de cada caso de uso | Hubo muchas opciones que presentaron cada uno de los integrantes, entre ellas pandas, openpyxl, canvas. Al final. | En decisión grupal llegamos a la conclusión de utilizar la librería de canvas, en conjunto de reportlab ya que se complementaban, además de su fácil usabilidad y mucho mejor diseño, a comparacion de las otras librerías, las cuales se obtuvieron algunos inconvenientes | Equipo de desarrollo |
| 29/04/23  7:30pm-8:15pm | Se realiza la última reunión de la primera iteración, donde cada grupo expondrá sus respectivos casos de uso, pero definitivos, totalmente funcionales, además de que se realizará una presentación para el dia de mañana, donde se presentará a nuestro coach | Cada grupo presentó sus casos de uso funcionales, no se presentaron inconvenientes con los casos de uso | No hubo problemas | No hubo problemas | Equipo de desarrollo |
| 10/05/23  8:00 pm-8:40 | Para la segunda iteración, cada integrante quedará con su respectiva tarea. | Repartidas las tareas, quedan de la siguiente manera:  Juan Camilo pasara lo que se necesita para esta iteración a ORM, ya que para la primera se hizo con consultas puras en el código, Albert realizará el caso de uso “Registrar signo vital”, James implementará el caso de uso “Enviar correo con sugerencia” además de realizar con el envío del mensaje con Threads y Jhair se encargará de la parte gráfica del sistemas, el frontend. Próxima reunión el 13/05/23 | Se presentaron dudas en que librería en específica utilizar, para implementar la parte del ORM y como funciona esta. Esto se preguntará al coach | Se preguntó al coach y en conjunto del monitor, nos dio una clase con respecto al ORM para implementar en esta segunda iteración del proyecto, donde durante esa monitoria se nos presentó la librería SQLAlchemy y como está funcionaba, donde así tomamos una idea para implementarla en el proyecto | Equipo de desarrollo |